COMUNE DI ROSOLINI

# Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

# U.T.C. – V° Settore LL.PP

“PO FESR 2007/13” LINEA D’INTERVENTO 3.3.2.2.. RIQUALIFICAZIONE AI FINI TURISTICI CON LAVORI DI COMPLETAMENTO E FORNITURE DI ARREDO URBANO NEI PARCHI GIOCHI DELLE PIAZZE XXIV MAGGIO, SARO ADAMO, GIOVANNI PAOLO II E LA PIAZZA TRA VIA EVOLA E VIA TRILUSSA. CUP: J27I10000010002.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA’ DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’INTERVENTO

Il R.U.P. ed il Progettista sono stati individuati nella persona del Geom. Piero Fioretti - RUP e nella persona dell’Ing. Corrado Mingo - Progettista, con determina del Responsabile del Servizio n° 294 del 27/05/2010;

Il progetto esecutivo, è stato redatto dall’Ing. Corrado Mingo ed approvato con determinazioni del Responsabile del Servizio n.25 del 19/03/2012 Reg. Gen. n.132 e n.33 del 10/04/2012 Reg. Gen. n.170, per un importo complessivo di euro 700.000,00, così ripartiti:

| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO |
| --- |
| A | PER LAVORI | € 486.853,45 |  | € 486.853,45 |
|  | DI CUI |  |  |  |
|  | PER LAVORI pari al 70,65% | €.343.961,46 |  |  |
|  | PER FORNITURE pari al 29,35% | €.142.891,99 |  |  |
| SOMMANO | € 486.853,45 |  |
| B | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIB. D'ASTA |  |  |  |
| B1 | A MISURA | € 12.851,53 |  |  |
| B2 | A CORPO |  |  |  |
|  | SOMMANO | € 12.851,53 |  |
| RESTANO I LAVORI A BASE D’ASTA ( A1 – B) | € 474.001,92 |  |
|  | C) SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |
| C1 | Lavori in economia comprensivi di iva | € 33.000,00 |  |  |
| C2 | Rilievi accertamenti, indagini |  |  |  |
| C3 | Allacciamenti a pubblici servizi |  |  |  |
| C4 | Imprevisti ed arrotondamenti | € 4.216,25 |  |  |
| C5 | Acquisizione aree o immobili |  |  |  |
| C6 | Spese tecniche relative a: Direzione Lavori, Misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo | € 39.989,02 |  |  |
| C7 | Visto Parcella 2% | € 799,78 |  |  |
| C8 | CNPAIA 4% | € 1.599,56 |  |  |
| C9 | Iva 21% su competenze tecniche | € 8.565,65 |  |  |
| C10 | Incentivi art 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 2% a base d'asta | € 9.737,07 |  |  |
| C11 | Spese tecniche per assicurazione dipendenti e spese strumentali art 92 comma 7bis D.L.vo 163/2006 | € 1.775,00 |  |  |
| C12 | IVA 21% sui lavori a base d'asta | € 102.239,22 |  |  |
| C13 | contributo AVCP | € 225,00 |  |  |
| C14 | Oneri conferimento in discarica | € 2.000,00 |  |  |
| C15 | Spese commissione gara | € 9.000,00 |  |  |
|  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 213.146,55 | € 213.146,56 |
|  | TOTALE PROGETTO |  | € 700.000,00 |

Il finanziamento dell’opera, venne concesso con D.D.G. n.1141/S5/TUR del 22/05/2012 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per l’ammontare complessivo di €. 700.000,00;

Direttore dei lavori Ing. Corrado Gugliotta  in seguito ad incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio n. 81 del 06/09/2013 Reg. Gen. n.422.

Impresa esecutrice dei lavori - DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Pietro Novelli n.131 - Catania (CT) si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del 22,821%.

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 08/12/2014, come accertato con verbale in data 05/01/2015.

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 25/05/2015, da cui risulta l’ammontare complessivo di euro 397.537,54;

Il Quadro Economico complessivo di euro 700.000,00, è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO FINALE: |
| --- |
| Lavori a lordo |  | €. 511.285,06 |
| Oneri sulla sicurezza |  | €. 12.851,53 |
| Restano per lavori a base d'asta |  | €. 498.433,53 |
| Ribasso d'asta | 22,821% | €. 113.747,52 |
| Restano per lavori al netto |  | €. 384.686,00 |
| Importo netto dei lavori compreso oneri sulla sicurezza |  | €. 397.537,54 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE |  |  |
| LAVORI IN ECONOMIA comprensivi di iva | €. 11.052,15 |  |
| Lavori in economia per estirpazione alberi iva compresa | €. 7.808,00 |  |
| Spese tecniche relative a: Direzione Lavori, Misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo a seguito del ribasso d’asta del 12,00% | €. 35.190,34 |  |
| CNPAIA 4% | €. 1.407,61 |  |
| IVA su competenze tecniche | €. 8.051,55 |  |
| Incentivi art 92 c. 5 D.L.vo 163/2006 “2% a base d’asta | €.7.712,81 |  |
| IVA sui lavori | €. 87.458,25 |  |
| Contributo AVCP | €. 225,00 |  |
| Oneri conferimento in discarica | €. 1.985,96 |  |
| Spese commissione gara | €. 6.275,83 |  |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. 167.167,50 | €. 167.167,50 |
| COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO |  | €. 564.705,04 |
| ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA SU LAVORI |  | €. 89.315,91 |
| ECONOMIE SU SOMME A DISPOSIZIONE |  | €. 45.979,05 |
| IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO |  | €. 700.000,00 |

Il Quadro Economico Finale dell’intervento pari ad € 564.705,04 è così distinto:

| QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’INTERVENTO |
| --- |
| Voci di spesa | Importi pagati |
| Importo netto dei lavori compreso oneri sulla sicurezza | €. 397.537,54 |
| LAVORI IN ECONOMIA comprensivi di iva | €. 11.052,15 |
| Lavori in economia per estirpazione alberi iva compresa | €. 7.808,00 |
| Spese tecniche relative a: Direzione Lavori, Misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo a seguito del ribasso d’asta del 12,00% | €. 35.190,34 |
| CNPAIA 4% | €. 1.407,61 |
| IVA su competenze tecniche | €. 8.051,55 |
| Incentivi art 92 c. 5 D.L.vo 163/2006 “2% a base d’asta | €.7.712,81 |
| IVA sui lavori | €. 87.458,25 |
| Contributo AVCP | €. 225,00 |
| Oneri conferimento in discarica | €. 1.985,96 |
| Spese commissione gara | €. 6.275,83 |
| COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO | €. 564.705,04 |

Per la realizzazione del progetto sono state attivate le seguenti procedure:

- Procedura negoziata ai sensi degli art. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 per individuazione del professionista a cui conferire l’incarico di Direttore dei Lavori, misura, contabilità,  assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- Procedura aperta (art. 3 comma 37 e art. 55, comma 5del D.Lgs. 163/2006) con aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto;

- Procedura prevista all’art. 8 della L.R. n° 12 del 12/07/2011 e dall’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 13 del 31/01/2012 per l’individuazione di n° 2 componenti che, insieme al Presidente di Gara già nominato, costituiscono la Commissione di Gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

- Affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della rimozione e smaltimento di n° 16 alberi di pino dalla Piazza XXIV Maggio;

Tutti i lavori necessari alla completa realizzazione delle opere previste in progetto, sono state eseguite nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza agli stanziamenti economici previsti nel progetto approvato e finanziato con D.D.G. n.1141/S5/TUR del 22/05/2012 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo a valere sul “PO FESR 2007/13” LINEA D’INTERVENTO 3.3.2.2..

Le attività necessarie alla realizzazione del progetto e le rispettive figure professionali, quali Direttore dei Lavori, RUP, componenti commissione di gara, collaboratori ecc. ecc., si sono svolte nel rispetto della normativa vigente ed i relativi costi sono quelli previsti ed inseriti all’interno degli stanziamenti economici presenti in progetto e finanziati con D.D.G. n.1141/S5/TUR del 22/05/2012 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo a valere sul “PO FESR 2007/13” LINEA D’INTERVENTO 3.3.2.2..

A conclusione di tutti gli interventi e a completa realizzazione delle opere previste in progetto, questo Ente ha ottenuto l’obbiettivo prefissato al momento della presentazione dell’istanza di finanziamento e cioè la riqualificazione ai fini turistici di tutti i parchi giochi presenti in città, mettendo a disposizione della cittadinanza, delle cittadine vicine e dei turisti, una serie di spazi adibiti a parchi giochi realizzati con attrezzature moderne e rispettose delle norme di sicurezza necessarie per una giusta fruizione degli stessi, che rappresentano un fiore all’occhiello per questa comunità.

Rosolini, lì 10/08/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Piero Fioretti)